## Slide 1: Sony Select Service上线计划
Release Note
上线计划

## Slide 2
申请人
项目经理 Yi, Tao
业务背景
完成PRD Client&Server 5.4,需要进行后台部署
Update Background

## Slide 3
目的: Auto Ranking & Bug Fix Release
代码版本: v5.4.130802
新增功能:
    首页支持轮排功能(FPN00012)
    排行榜支持滑动时间窗口计算和虚拟下载量设置功能(FPN00012)
    新品支持动态内容轮排和固定内容更新功能(FPN00012)
    在排行榜中设置的虚拟下载量会影响分类中的内容排序(FPN00012)
    在后台管理中增加配置管理，虚拟下载量管理，以及人工干预发布时间功能(FPN00012)
Release Note

## Slide 4
修复问题:
    使用同一条件执行统计系统搜索关键字统计, 重复几次后统计结果混乱, 关键字行号每次都发生变化, 该问题对应Sony Select China Issues #29 (http://collaboration.intranet.sonyericsson.net/project/SonySelectChina/Lists/Issues/DispForm.aspx?ID=29) (@V5.4.130531)
    解析Log日志时, 如果其中某条日志不正确的话会导致整个日志文件的数据都无法写入数据库(@V5.4.130531)
    Default Web Page的banner上两个按钮的点击区域过大（左右的点击区域） (@V5.4.130531)

## Slide 5
Deployment Plan
更新模块 | 上线时间 | 服务有无影响 | 建议
更新数据库 | 8/29/2013 | 无影响 | 
更新playnow service | 8/29/2013 | 服务可能暂停数秒 | 
更新playnow management | 8/29/2013 | 无影响 | 
更新windows service | 8/29/2013 | 无影响 | 
部署playnow web app store | 8/29/2013 | 无影响 |