## Slide 1: Sony Select Service上线计划
Release Note
上线计划

## Slide 2
申请人
项目经理 Yi, Tao
业务背景
需要上线索尼精选V5.6新功能
Update Background

## Slide 3
目的: 索尼精选 V5.6新功能上线
代码版本: v5.6.131223
新增功能:
Release Note
MRD编号 | 功能名称 | 功能描述
FPN00062 | Sony Select support Single sign-on | 账户登录，后台管理配置用户登录账户，用户相关的日志统计
FPN00063 | Sony Select offer apps backup/restore service to users | 用户成功登录后，下载同时自动备份，恢复备份内容，备份恢复对应的日志统计和后台管理
FPN00065 | Apps version management and update to users | 内容更新，更新相关日志统计
FPN00068 | Local widget improvement | Widget中显示显示广告和内容，widget后台管理，widget日志统计
 | Banner AD | Banner支持链接形式的广告，Banner AD后台管理，Banner AD日志统计
 | Advertisement | 广告增加描述, 截止日期，广告后台管理，广告日志统计

## Slide 4
修复问题:
无

## Slide 5
Deployment Plan
更新模块 | 上线时间 | 服务有无影响 | 建议
更新数据库 | 12/24/2013 | 无影响 | 
更新PlayNow service | 12/24/2013 | 服务可能暂停数秒 | 
更新PlayNow Manager | 12/24/2013 | 后台管理可能会暂停数秒 | 
更新PlayNow WinService | 12/24/2013 | 无影响 |