## Slide 1: Sony Select Service上线计划
Release Note
上线计划

## Slide 2
申请人
项目经理 Yi, Tao
业务背景
完成PRD Client&Server 5.4, PRD Mobile 5.4.1, PRD Mobile 5.4.2 , PRD Tablet S1­S1G­S2以及部分bug fix，需要进行后台部署
Update Background

## Slide 3
目的: GA Switcher & I1 Camera Support & S1/S1G/S2 Adaptation & Rebrand & Bug Fix Release
代码版本: v5.4.130716
新增功能:
GA（Google Analysis） Switcher
    提供GA的开关配置接口，该开关配置可以控制客户端是否打开/关闭GA功能
  I1 Camera Support
    提供新的数据接口，该接口根据客户端机型，针对i1 camera， 通过客户端传递过来的camera 来返回别名为camera的专区内容数据
    为返回的数据建立缓存， 缓存能够通过Sony Select Management来刷新
    提供新的日志接口， 能够将客户端发送过来的日志记录到本地
    Sony Select Management 提供别名的查看， 编辑和删除
    在统计中增加一个频道”页面调用统计”
    在统计系统中的Client-PV中增加一列Camera进入首页
  S1/S1G/S2 Adaptation
    在S1/S1G设备上， WebAppStore 的 Banner 栏中添加索尼精选客户端下载推广信息
    在S2设备上， WebAppStore 的 Banner 栏中不显示索尼精选客户端下载信息
  Rebrand
    将WebAppStore中的所有Playnow相关的标签和图标修改为索尼精选
    将WebAppStore中的法律条款修改为索尼精选的法律条款
Release Note

## Slide 4
修复问题:
    WebAppStore advertisement issue
    Log transfer performance issue
    WebAppStore中去掉首页版本号的显示
    WebAppStore在横屏的时候点击加载首页，加载过程中翻转到竖屏，首页的热门应用列表为空或暂无数据的问题
    WebAppStore中去掉“禁止用户缩放”的功能
    WebAppStore首页banner多次移动会导致图片不居中的问题
    WebAppStore,S1,S2上的OS是Android 3.2的话，首页数据加载不上来的问题
    PlayNow后台实现与接口定义不符的问题
    Other issues

## Slide 5
Deployment Plan
更新模块 | 上线时间 | 服务有无影响 | 建议
更新数据库 | 7/31/2013 | 对运维无影响 | 
更新playnow service | 7/31/2013 | 服务可能暂停数秒 | 
更新playnow management | 7/31/2013 | 对运维无影响 | 
更新window service | 7/31/2013 | 对运维无影响 | 
部署playnow web app store | 7/31/2013 | 对运维无影响 |